|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denominazione obiettivo** | **Valore %** | **Descrizione attività** | **Risultato atteso** | **Modalità di misurazione obiettivo (indicatori)** | **Scadenza prevista** |
| Trasparenza-Prevenzione Corruzione: Attuazione PTPC 2019-2021 | 20% | Attuazione di quanto previsto nel PTPCT | Report, pubblicazioni, mappatura di n.3 procedimenti | NN Report, pubblicazioni e procedimenti mappati | dic-20 |
| REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO LOTTIZZAZIONE COLLI DEL SOLE EX ADILVE | 40% | redazione ed approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, trasmissione atti alla U.A. ed U.P.B. di Sacrofano per avvio procedure di approvazione | *APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA* | TRASMISSIONE PROGETTO U.A. E U.P.B. | apr-20 |
| NUOVO POLO SCOLASTICO | 30% | gara d'appalto ed inizio lavori sistemazione area esterna, ai fini dell’apertura della scuola media.  | *APERTURA NUOVA SCUOLA MEDIA E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO ANNUALITA' 2020* | ESECUZIONE LAVORI PRIMO LOTTO | set-20 |
| EFFICIENTAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10% | Avvio procedura di gara project financing | *APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' EX ART. 183, C. 15, D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E INDIZIONE GARA* | DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITA' E INDIZIONE GARA D'APPALTO | dic-20 |